# Cronograma da versão piloto do MVP

Conselheiro documental para síndicos

Situação atual: os blocos B1 a B6 estão concluídos e o B7 começou em 10 de setembro de 2026.

Previsão: versão piloto pronta para apresentação e uso inicial em 28 de setembro de 2026.

# Etapas

| Etapa | Prazo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Concluir o B7 | Até 18 set | Implementação da versão piloto concluída. |
| Testes e correções | 21 a 25 set | Segurança, fluxos e funcionamento da primeira versão validados. |
| Disponibilizar a versão piloto | A partir de 28 set | Primeira versão funcional pronta para apresentação e uso inicial. |
| Validar com usuários | Após o lançamento | Coletar feedback e decidir as próximas melhorias do produto. |

# Validação após o lançamento

se os síndicos confiam nas respostas e nas fontes;

se o produto reduz o tempo gasto para encontrar informações;

se os usuários voltam a utilizar o sistema;

se existe disposição de pagar pelo serviço;

se o custo por condomínio é sustentável.

# Escopo da versão piloto

Incluído: documentos separados por condomínio, perguntas, respostas com citações, conflitos, abstenção e feedback.

Depois da versão piloto: resumos, comunicados, obrigações, integrações e pesquisa estratégica com dados agregados.